###### R O M Â N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E

# privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor

# indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

# ,,Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene DJ 101, 102H,  306A, 306”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.3803 din 19.05.2008 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Examinând:

- Raportul nr. 3766  din 16.05.2008  al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi  Lucrări Publice;

- Raportul nr.4015 din 26.05.2008 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,  agricultură şi dezvoltare regională;

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

# Art.1  Se aprobă documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene DJ 101, 102H, 306A, 306”, faza Studiu de Fezabilitate;

# Art.2  Se aprobă  principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene DJ 101, 102H, 306A, 306”, după cum urmează:

# - DJ 101 – limită judeţ-zonă baraj Dridu:

-  valoare totală a investiţiei: 		   		                 21.680,34 mii lei;

din care C + M:		        			                           19.945,42 mii lei;

- durata de realizare a investiţiei:                       	                              12  luni;

- lungime tronson:						                14,58  km.

- DJ 102H, DJ 306A, DJ 306:

-  valoare totală a investiţiei: 		   	           	       33.034,81 mii lei;

din care C + M:		        			                           30.240,81 mii lei;

- durata de realizare a investiţiei:                       	                              12  luni;

- lungime traseu:						                      25,236  km.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice şi Direcţiei Buget Finanţe,  spre  aducere la îndeplinire.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ 				               Contrasemnează 								              Secretar al  Judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

Nr.39

Adoptată la Slobozia

Astăzi   28.05.2008

Documentaţia se va studia la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa